**Ata Nº 6**

* **Projecto: NEWSFINDER**

**Data:** 11 de Outubro de 2018 pelas 18:21h / Término: 19:11h

**Local:** DEI, sala C6.4

**Nº págs.:** (3 página incluindo esta).

**Autor:** Alexandre Ferreira, membro da unidade de ambiente

**Presentes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iniciais** | **Instituição** | **Nome** | **Email** |
| MZR | DEI/UC | Mário Zenha Rela (docente de ES) | [mzrela@dei.uc.pt](mailto:mzrela@dei.uc.pt) |
| AR | NF Team | André Rocha | rochinha98a@gmail.com |
| AF | NF Team | Alexandre Ferreira | [alex.amf17@gmail.com](mailto:alex.amf17@gmail.com) |
| TM | NF Team | Tomás Martins | [tomas.fmartins@gmail.com](mailto:tomas.fmartins@gmail.com) |
| DS | NF Team | Damião Santos | [joker.dss@gmail.com](mailto:joker.dss@gmail.com) |
| RN | NF Team | Rita Nóbrega | [ritaacnobrega@gmail.com](mailto:ritaacnobrega@gmail.com) |
| RP | NF Team | Rita Providência | [rmpw98@gmail.com](mailto:rmpw98@gmail.com) |
| ME | NF Team | Marisa Espinheira | [marisaespinheira@gmail.com](mailto:marisaespinheira@gmail.com) |
| MV | NF Team | Marta Viana | [1112marta@gmail.com](mailto:1112marta@gmail.com) |
| CD | NF Team | Carlos Diogo | cdiogoportugal@gmail.com |

|  |
| --- |
| **Ordem de trabalhos** |
| * Apresentação do trabalho realizado nas ultimas duas semanas e que irá ser realizado na próxima semana por cada unidade, apresentada pelo seu respetivo coordenador; * Apresentação dos gráficos de esforço da equipa ao longo da primeira sprint. |

|  |
| --- |
| **Ações e decisões** |
| * Conclui-se que a unidade de implementação necessita de um elemento de design; * Conclui-se que a unidade de testes necessita de mais um elemento; * No final de cada tabela de apresentação do trabalho semanal, deve estar apresentado o somatório das horas de trabalho a dividir pelo número de elementos que atuaram na unidade. |

**Apresentação do trabalho realizado por cada unidade**

**-** Gestão:

* A atividade das semanas terminadas foi o término do manual de qualidade da unidade, o esclarecimento de dúvidas relativas ao estado atual do projeto, resolução de possíveis conflitos e elaboração do relatório atual das equipas;
* Para a próxima semana, ficou definido que irá responder a qualquer problema logístico das equipas e realização de um novo workshop sobre o funcionamento do GitHub.

- Requisitos:

* Durante a semana 4, a unidade reuniu com o cliente para a validação da atual tabela de requisitos e mockups, finalizou também o respetivo manual de qualidade. Na semana 5, foram retificados o documento de requisitos e o manual de qualidade da unidade.
* Para a próxima semana, a unidade comprometeu-se a reunir com o cliente para esclarecer as dúvidas existentes a cerca da segunda sprint, adicionar os novos requisitos da sprint 2 ao documento de requisitos, e realizar mockups.

- Implementação:

* A atividade da semana 4 baseou-se na implementação do feed de notícias e perfil, correção de bugs conforme os resultados da unidade de teste e implementação do servidor web. Na semana 5, a unidade pesquisou e visualizou tutoriais de métodos de storage, implementou o armazenamento da foto de perfil e correção de bugs de design.
* Visualização de um gráfio que demonstrava a relação entre os testes aprovados e os reprovados;
* Para a próxima semana, ficou previsto que a unidade pesquise informação/ferramentas para a elaboração da associação do feed de notícias com o twitter, implemente a verificação da existência do número ORCID, correção de bugs de design e revisão do manual de qualidade da unidade.

- Testes:

* Na semana 4 realizou-se a primeira ronda de testes e na semana 5 a segunda ronda e respetivos relatórios. Para a próxima semana, ficou estabelecido que vão ser inicializados os testes da implementação;
* Visualização de um gráfio que demonstrava a relação entre os testes aprovados e os reprovados respetiva às duas rondas de testes;
* Para a próxima semana, a unidade comprometeu-se a fazer testes ao sistema e a elaborar o relatório dos testes.

- Qualidade:

* Na semana 4, a unidade reviu e atualizou as normas da unidade, terminou o manual de qualidade da unidade, atualizou o template da ata e apoiou a unidade de implementação no CSS. Na semana 5, criou gráficos, monitorizou as restantes unidades e preencheu a apresentação semanal da unidade;
* Para a próxima semana, a unidade comprometeu-se a continuar a monitorizar as restantes unidades e retificar o manual de qualidade.

- Ambiente:

* Nas semanas terminadas, a unidade elaborou formulário de satisfação para toda a equipa, terminou o manual de qualidade da unidade e elaborou a ata da reunião anterior. Para a próxima semana, ficou previsto que a unidade elabore as atas das reuniões e reveja ou faça novos formulários de satisfação.
* **Visualização dos gráficos de esforço das equipas na sprint 1**

- Apresentação de gráficos que demonstram o esforço total da equipa e de cada elemento da mesma e, seguidamente, de gráficos específicos a cada unidade e os seus respetivos membros.